# 项目任务计划表

目  录

（右键此处 → 更新域 → 更新整个目录）

用途：用户签字确认需求后，项目经理据此输出整体任务计划，跟客户对齐每个阶段谁干、干到哪天、交付什么。签了这张表，交付时间就定死了。
沟通节奏（暂定）：项目经理沟通 3 天，1 天 1 轮 1 确认——每天一轮沟通、当天签字画押，第三天出这张任务计划表 + 交付时间。

## 一、项目基本信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ________________ |
| 客户单位 | ________________ |
| 项目经理 | 吕亚洲 |
| 需求确认日期 | ____ 年 ____ 月 ____ 日（需求最终确认表签字日） |
| 计划启动日期 | ____ 年 ____ 月 ____ 日 |
| 计划交付日期 | ____ 年 ____ 月 ____ 日 |
| 交付方式 | ☐ 线上可访问系统 ☐ demo 演示 ☐ 现场部署 |

## 二、三天沟通节奏（1 天 1 轮 1 确认）

| 天 | 这天干什么 | 当天产出 | 当天签字确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 挖需求、摸组织关系、看现场 | 需求初稿、组织关系图 | 需求沟通表（第一轮） |
| 第 2 天 | 抠细节、对数据源、定验收口径 | 需求细化、数据就绪度 | 需求沟通表（第二轮）+ 数据对接确认 |
| 第 3 天 | 需求定死、出任务计划、定交付时间 | 需求最终确认表、本任务计划表 | 需求最终确认表 + 任务计划签字 |

## 三、整体任务计划（五阶段 → 排期）

对应五阶段标准工作流。每个阶段填清楚：干什么、谁负责、起止时间、产出物、里程碑。

| 阶段 | 任务内容 | 负责人 | 起止时间 | 产出物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 前期沟通+备弹 | 挖需求、备弹、组织关系、数据就绪度 | 朱超·倪梓潇·张帆 | ____ ~ ____ | 结构化需求文档 | 需求签字 |
| 二 产品/原型设计 | 需求变产品方案、功能清单、可交互原型 | 张宁·胡瀚文 | ____ ~ ____ | 可交互原型 | 原型认可 |
| 三 智能体协同设计 | 拆场景、设计智能体矩阵、调优达标 | 桂成林·胡瀚文 | ____ ~ ____ | 智能体矩阵+知识库+skill | Eval 达标 |
| 四 工作台/外挂实现 | 建模、搭前后端、demo→上线 | 黄宪森·倪梓潇·胡瀚文 | ____ ~ ____ | 能跑的系统+部署文档 | 系统可访问 |
| 五 客户试用/优化 | 代理商试跑、三轮定稿 | 倪梓潇·胡瀚文 | ____ ~ ____ | 定稿产品+可复制模板 | 客户验收 |

## 四、关键里程碑与交付时间点

| 里程碑 | 计划日期 | 交付内容 | 判定标准（做到什么算过关） |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求定稿 | ____ | 需求最终确认表 | 双方签字、数据对接确认 |
| M2 原型出炉 | ____ | 可交互原型 | 能点能看、方向不跑偏 |
| M3 智能体达标 | ____ | 智能体矩阵 | 端到端能跑、准确率达标 |
| M4 系统上线 | ____ | 可访问 URL | 真能访问、数据跑得通 |
| M5 产品定稿 | ____ | 定稿产品 | 客户认可、三轮定稿完成 |

## 五、风险与依赖（先说在前头）

| 风险/依赖 | 说明 | 谁来解 | 影响的里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源接口 | 客户信息科能否按时提供接口/样本数据 | 客户信息科 + 桂成林 | M3 / M4 |
| 数据就绪度 | 当前就绪度低于门槛会影响准确率 | 客户信息科 | M3 |
| 关键人排期 | 院长/业务专家能否配合访谈与验收 | 项目经理协调 | M1 / M5 |
| 需求变更 | 中途加需求，交付时间要跟着调 | 项目经理 + 客户 | 全部 |

一句话：客户方要提供的东西（数据、接口、人）、时间点都在这张表里说好，后头进度出问题好回溯。

## 六、双方确认

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（我方） | 吕亚洲 | ____________ | ____ |
| 客户项目负责人 | ____________ | ____________ | ____ |

签字即表示：客户认可以上任务计划与交付时间，我方据此排期交付。